TOMADA DE PREÇOS Nº 002/19

EDITAL nº 030/19

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

“Contratação de mão de obra com fornecimento de material, em regime de execução por empreitada global, para realização de ações de infraestrutura urbana – pavimentação e microdrenagem no Município de São Jerônimo – Rua Manoel José da Silva, Bairro Bandeira Branca – Pavimentação asfáltica, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, conforme convênio SINCOV n. 856559/2017 – Operação n. 1.041.491-43/2017/MCIDADES/CAIXA, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia em anexo.

- PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com Lei 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento,  através do Processo administrativo nº 175/18, torna público para conhecimento dos interessados que às 10 horas do dia 14.03.2019  na sala de Reuniões da Prefeitura, a Comissão Permanente de Licitações se reunirá com a finalidade de receber propostas visando a  contratação de mão de obra com fornecimento de material, em regime de execução por empreitada global, para realização de ações de infraestrutura urbana – pavimentação e microdrenagem no Município de São Jerônimo – Rua Manoel José da Silva, Bairro Bandeira Branca – Pavimentação asfáltica, no âmbito do Programa Planejamento Urbano.

1.2.  DA APROVAÇÃO JURÍDICA DA MINUTA DO EDITAL

A minuta do presente Edital foi aprovada pelo Setor Jurídico da Prefeitura de São Jerônimo, nos termos do parágrafo único, do artigo 38 da Lei Federal n.º 8.666/93.

1.3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

1.3.1. O recebimento e abertura dos envelopes - HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, fica determinado às 10 horas do dia 14.03.2019, diretamente pela Comissão Permanente de Licitações, no seguinte endereço: Rua Cel. Soares de Carvalho, 558- Centro – São Jerônimo/RS–Centro.

1.3.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, independente de nova comunicação.

- DO OBJETO

2.1. Esta Tomada de Preços tem por finalidade: a contratação de mão de obra com fornecimento de material, em regime de execução por empreitada global, para realização de ações de infraestrutura urbana – pavimentação e microdrenagem no Município de São Jerônimo – Rua Manoel José da Silva, Bairro Bandeira Branca – Pavimentação asfáltica, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, conforme convênio SINCOV n. 856559/2017 – Operação n. 1.041.491-43/2017/MCIDADES/CAIXA, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia em anexo.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Somente poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, no município de São Jerônimo/RS.

3.2. As empresas interessadas em participar desta licitação deverão atender às exigências prescritas neste edital.

3.3.Os documentos necessários para PARTICIPAÇÃO na presente licitação deverão estar contidos em 02 (dois) envelopes lacrados, mencionando externamente a Razão ou Denominação Social e endereço completo do licitante, o número desta licitação e o seu objeto, os quais serão designados por:

##### Envelope n.º 01 – Documentação

Envelope n.º 02 – Proposta

3.3.1 - A Razão ou Denominação Social da empresa constante dos envelopes, ou de quaisquer outros documentos, deverá ser a mesma constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vedada à utilização de nome “fantasia” ou nome incompleto.

3.3.2 - Os documentos e proposta deverão ser apresentados em uma única via, sendo que os documentos deverão ser apresentados em originais ou cópias autenticadas e as propostas deverão ser preenchidas por processo mecânico/digital sem rasuras, emendas ou ressalvas e assinadas por seu representante legal. Os documentos apresentados ficarão retidos e farão parte integrante do processo licitatório.

3.4. Não será permitida a participação de pessoa física, de empresas em regime de falência ou concordata, estando também abrangida pela proibição aquela que esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a Administração ou que tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar com a Administração Pública de qualquer nível, sem contar ainda com as demais proibições elencadas no art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

3.5.  Será permitida a participação de consórcio:

3.5.1. A participação de empresas em consórcio deverá atender ao disposto nos incisos I a V e §§ 1º e 2º, do artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, ao artigo 19 da Lei Federal nº 8.987/95 e alterações, assim como as seguintes condições:

- É vedada a participação de empresa consorciada nesta licitação concorrendo através de mais de um consórcio ou isoladamente.

- Comprovação de compromisso público ou particular de constituição do consórcio devendo, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitação, bem como assinalar as respectivas proporções de participação das empresas consorciadas e:

b.1. Indicar o líder e conferir-lhe amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante o processo licitatório;

b.2. Estipular que a empresa líder do consórcio representará, com exclusividade, as demais empresas consorciadas no decorrer da licitação, podendo, inclusive, assumir obrigações pelas demais, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas;

b.3. Estipular o compromisso de as empresas integrantes do consórcio constituírem uma Sociedade de Propósito Específico, caso vencedores do certame, com prazo de duração, não inferior ao prazo de contratação.

b.4. Declaração de que as empresas consorciadas serão responsáveis solidariamente pelos atos praticados em consórcio, durante fase de licitação e também durante a execução do respectivo contrato, nesta última hipótese em regime de solidariedade com a empresa a ser constituída pelos membros do consórcio.

3.5.2. Quanto à apresentação da documentação:

a) O consorcio deverá apresentar os documentos do item 3.5.1;  5.2.4 “e” e “f” e 5.2.5 e cada empresa do consórcio deverá atender, individualmente, toda a documentação solicitada no item 3.9.- Do Cadastro (anexo VIII) e também os itens 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4 “a”, “b”, “c” e “d”; 5.2.6; 5.2.7 e 5.2.8.

b) na comprovação da qualificação técnica, serão considerados os somatórios dos quantitativos das certidões de acervos técnicos e dos atestados de responsabilidade técnica apresentados pelas empresas constituintes do consórcio, comprovando a execução dos serviços descritos no item 5.2.4 “e” .

3.6. DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONSORCIADA

3.6.1. A Proponente vencedora deverá constituir uma Sociedade de Propósito Específico, para realizar os serviços (objeto desta Tomada de Preços);

3.6.2. As Proponentes individuais ou membros integrantes de consórcio deverão, obrigatoriamente, participar da empresa que será constituída para assumir o objeto desta Tomada de Preços;

3.6.2.1. A Proponente vencedora deverá submeter à aprovação do Poder Concedente minuta dos atos constitutivos da consorciada constituída dentro de até 15 (Quinze) dias após a homologação do resultado da Licitação e assinar o Contrato dentro de 30 (trinta) dias após a aprovação da minuta, sob pena de caducidade de seus direitos à Concessão e perda da garantia de proposta oferecida.

3.6.2.2. Ocorrendo a hipótese de caducidade prevista no item 3.6.2.1, o Poder Concedente poderá, a seu exclusivo critério, revogar a licitação ou convocar as demais Proponentes na ordem crescente de classificação das ofertas.

3.7. Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

- Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

- Sob processo de falência ou concordata;

- Impedidas de contratar ou licitar com a Administração Pública;

3.8. O presente Edital será disponibilizado aos interessados GRATUITAMENTE, pelo site http://www.saojeronimo.rs.gov.br, e mail licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br, ou na sede da Prefeitura de São Jerônimo/RS através da Coordenadoria da Administração, sito à Rua Coronel Soares de Carvalho, 558 – Centro – São Jerônimo/RS.

3.9.	DO CADASTRO

3.9.1. As empresas interessadas em participar deste Processo Licitatório e que não estiverem cadastradas junto ao Município deverão até o dia 11 de março de 2019, em horário de expediente (das 9:00 as 12 horas e das 13 às 16 horas), cadastrar-se, mediante a apresentação de toda documentação exigida no FORMULÁRIO PARA CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES PARA LICITAÇÕES, que está disponível no endereço:   http://www.saojeronimo.rs.gov.br/index.php/publicacoes-oficiais/licitacoes, (anexo VIII) ou através do e-mail  licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br .

4. CLAUSULA QUARTA – DO VALOR MAXIMO ADMITIDO

| Repasse Ministério das Cidades: | R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) |
| --- | --- |
| Contrapartida Municipal: | R$ 17.753,79 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) |
| Total: | R$ 263.603,79 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) |

5. DOS ENVELOPES – HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A documentação necessária à Habilitação e Proposta de Preços deverá ser apresentada em 02 (dois) envelopes lacrados e distintos, conforme a seguir:

5.1.1. ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N.º TP- 002/2019

5.1.2. ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO – TOMADA DE PREÇOS N.º TP- 002/2019

5.2. ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º TP- 002/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE/CNPJ:

ENDEREÇO:

Deverá conter os seguintes documentos em originais ou cópia autenticada em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal de São Jerônimo:

5.2.1. Cópia do Certificado de Registro Cadastral, junto ao Município de São Jerônimo/RS, devidamente atualizado;

5.2.1.1. Caso alguns dos documentos elencados no certificado estiverem com a validade vencida, deverá o licitante apresentar, dentro do envelope, junto com o referido certificado, novo documento que comprove sua regularidade.

5.2.2 – Carta em que a proponente solicita sua participação na Tomada de Preços, indicando o cargo e o nome da pessoa legalmente credenciada que assinou os documentos contidos nos envelopes e declara:

a) Que autoriza a Prefeitura Municipal de São Jeronimo a proceder a quaisquer diligências junto às instalações da empresa e junto a terceiros citados na documentação;

b) Que assume inteira responsabilidade pela execução do objeto da Tomada de Preços e se sujeita ao presente Edital e seus anexos;

c) Que responderá pela veracidade das informações fornecidas;

d) Que inexiste fato impeditivo de sua habilitação;

e) Que alertará expressamente a Comissão de Licitação, caso venha a sofrer pena de “declaração de inidoneidade” no decorrer do procedimento licitatório.

5.2.3. Qualificação econômica:

Balanço patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício do último exercício social, podendo ser aceitas as demonstrações do penúltimo exercício social somente até 4 (quatro) meses do encerramento do último, tendo-se por referência a data prevista no Contrato, Estatuto Social ou Registro Comercial, para elaboração das demonstrações contábeis anuais, vedada a sua substituição por balancetes provisórios. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultado do Exercício deverão ser apresentados NA FORMA DA LEI, ou seja, com o devido registro na Junta Comercial, Termos de Abertura e Encerramento, onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula:

| Liquidez corrente LC= AC/PC | (Igual ou superior a 1,0) |
| --- | --- |
| Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / PC + ELP) | (Igual ou superior a 1,0) |
| Solvência Geral SG= A REAL / (PC + ELP) | (Igual ou superior a 1,0) |

| Onde AC= | Ativo Circulante |
| --- | --- |
| PC= | Passivo Circulante |
| RPL= | Realizável a longo prazo |
| ELP= | Exigível a longo prazo |
| A REAL= | Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em moeda |

5.2.3.1. Obterão classificação econômica financeira, relativa ao Balanço Patrimonial, as empresas que apresentarem, pelo menos, dois dos três indicadores iguais ou superiores aos estabelecidos acima.

5.2.3.2. É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

5.2.4 - Documentos Relativos à Qualificação Técnica:

Será exigida a seguinte documentação:

- Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS), com visto do mesmo, no caso de empresas não sediadas no Estado;

- Registro do Responsável Técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS);

- Prova de a empresa possuir no quadro funcional permanente profissional (ais) de nível superior detentor (es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, atestado pelo CREA ou CAU, ou através de certidões fornecidas pelo mesmo, da seguinte forma:

c.1) A prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior, será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou outra forma de contratação;

c.2) A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, será feita mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, ou certidão do órgão;

d) Indicação do Responsável Técnico pela execução dos trabalhos (Documento formulado pela empresa) indicando o profissional que será responsável pela obra.

e) Atestado de Capacidade Técnica da empresa e profissional detentor de responsabilidade técnica indicado pela empresa, com características semelhantes aos itens de maior relevância, descritos na tabela abaixo, devidamente registrado no CREA ou CAU (comprovação se dará pela execução de obra compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação).

| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |
| --- |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 1.721,39 m² |
| PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM – EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017 | 86,07m³ |
| DRENAGEM PLUVIAL |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS. AF_12/2015 | 13,00 m |

f) Licenciamento ambiental (Licença de Operação – LO) próprio e valido para extração e beneficiamento de minérios e da usina de asfalta em CBUQ ou comprovação da origem do produto mediante termo de compromisso a ser fornecido pela empresa produtora dos minérios e, neste caso, o respectivo licenciamento ambiental do emissor do termo de compromisso. A usina deverá atender os limites de temperatura da massa asfáltica estabelecidos pela norma do DAER e DNIT.

5.2.5. Apresentação de atestado de visita

a) Atestado de Visita Técnica, a ser fornecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO:

a.1 – O representante para a visita deverá ser o mesmo profissional indicado como responsável técnico pela execução da obra. No caso de Consórcio, as empresas participantes deverão indicar um representante como líder para participar da visita técnica.

a.2 - As empresas que pretendem concorrer ao certame deverão se inscrever para a visita técnica com antecedência prévia. O agendamento poderá ser realizado das 09:00 às 12:00 ou das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (51) 3651-1744, Ramal 225, junto a Coordenadoria Municipal de Engenharia e Projetos, com Engenheiro Civil Cesar Ávila de Souza, sendo a confirmação realizada por meio eletrônico e-mail: planejamento@saojeronimo.rs.gov.br, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Endereço, Razão Social), nome do responsável técnico indicado e telefone para contato.

a.3 -  A visita técnica ao local da obra ocorrerá até o dia 11/03/2019, com saída às 08 horas e 30 minutos, da Prefeitura Municipal de São Jerônimo, situada a Rua Cel. Soares de Carvalho, n.º 558, 2º andar, sendo acompanhada pelos técnicos da Prefeitura Municipal de São Jerônimo e os profissionais indicados como Responsáveis Técnicos pelas empresas que pretendem concorrer ao certame.

a.4 -  Quando da visita, os licitantes deverão levar consigo 02 (duas) vias do “Termo de Visita ao Local da Obra”, a ser elaborado conforme modelo do Edital, em folha timbrada da empresa, sendo que uma das vias ficará retida na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Mobilidade.

5.2.6. Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo anexo), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.

5.2.7. Declaração expressa que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

5.2.8. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração assinada pelo representante legal da empresa, ou contador, ou ainda  por órgão oficial, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

- A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao subitem 5.2.8, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco (5) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração.

- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

- A não regularização da documentação, no prazo fixado na letra “a” do subitem 5.2.8, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.2.9. Os documentos contidos no envelope n° 01 deverão ser originais ou cópias autenticadas em cartório ou por servidor da Prefeitura de São Jerônimo, salvo os documentos cuja autenticidade poderá ser verificada na internet, que poderão ser cópias simples, caso se entender necessário, poderá ser diligenciado na internet para averiguar a autenticidade dos mesmos, habilitando ou não a licitante em função desta diligência. Não serão admitidas cópias em papel termo sensível (fax).

5.2.10. Será consultado junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público e no Cadastro Nacional de Coordenações Civis no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inexigibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

5.3– O Envelope n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS:

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N.º TP -002/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE/CNPJ:

5.3.1 – PROPOSTA DE PREÇOS - Deverá ser apresentada no modelo em papel timbrado da empresa proponente ou sob qualquer forma de impressão, digitada,  sem emendas e rasuras, contendo todas as condições nele (Modelo Anexo) estabelecidas, devidamente datada, rubricada e assinada, pelos Diretor ou Representante ou procurador legal da proponente. Nela deverá constar claramente:

- Preço do material e mão-de-obra, separadamente, bem como o valor global.

- Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias;

- Prazo de início dos trabalhos, não superior a 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da Ordem de Início;

- Prazo de Execução dos trabalhos, não superior a 150 ( cento e cinquenta dias), contados a partir da emissão da Ordem de Início da obra, que está condicionada a autorização de início de obra pela Caixa Econômica Federal;

- Planilha de quantitativos e custos unitários;

Obs: Deverá ser apresentado o detalhamento do índice do BDI e encargos sociais, com parâmetros utilizados.

- Garantia do objeto da presente licitação de 05 (cinco) anos consoante o que dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso.

5.3.2- Nos preços propostos estão incluídas as despesas com materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução dos serviços, bem como as despesas de ligação de água e luz para a obra, todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais à terceiros, e ainda, o seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária  impõe ao empregador, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do MUNICÍPIO.

5.3.3 – Não serão aceitas propostas com emendas ou rasuras no que se refere a valores, quantidades e datas.

5.3.4 – O licitante, ao apresentar proposta, manifesta sua concordância com os termos das peças integrantes do presente TOMADA DE PREÇOS, entendendo como válidas e suficientes as informações nelas constantes para a adequada e total execução da obra, exceto no tocante às cláusulas e termos oportunamente impugnados.

5.3.5 - O preço da proposta deverá ser apresentado em R$ (Reais) e por extenso, devendo estar inclusos todas e quaisquer despesas diretas e indiretas que venham a incidir sobre os serviços (custos, taxas, impostos e demais emolumentos para a total execução dos serviços);

5.3.5.1 – A aquisição e/ou transporte de todos os materiais e equipamentos é de total responsabilidade da (s) empresa (s) contratada (s). Assim sendo, todas as distâncias de transporte também devem ser consideradas na proposição dos preços unitários, não cabendo reclamações futuras de qualquer natureza;

5.3.6 - As características técnicas do objeto licitado não poderão ser inferiores às exigências mínimas previstas no presente edital (especificações técnicas).

6. CLAUSULA SEXTA - DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

6.1 - A Comissão de Licitação fará a abertura dos envelopes referentes à HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, conforme estabelecido no item 1.3.1 deste Edital, na Rua Cel Soares de Carvalho, 558 – São Jerônimo/RS, sala de reuniões na presença dos participantes que comparecerem à abertura.

6.2 - Para participar da sessão de abertura dos envelopes, as proponentes poderão nomear representante, que deverá ser credenciado por Carta de Credenciamento (Modelo Anexo) com firma reconhecida ou através de procuração com firma reconhecida, em que se encontrem os necessários poderes para representar a Empresa. Quem assinar o Credenciamento ou procuração deverá anexar contrato social, estatuto ou documento pertinente, nomeando-o representante legal da empresa.

6.3 - Fica dispensado o credenciamento ou procuração de que trata o item anterior, caso a empresa esteja representada por seu proprietário ou sócio, que deverá comprovar essa qualidade através de apresentação de contrato social, estatuto ou documento pertinente.

6.4 – Somente os representantes legais, presentes na sala de reunião (local de realização da licitação), e os membros da Comissão é que poderão pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes poderão acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos vedados qualquer interferência.

6.5 - Na data, hora e local indicado, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais que comparecerem ao ato, a CPL iniciará os trabalhos examinando os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, os quais serão rubricados pelos membros da Comissão e representantes legais ou procuradores presentes.

6.6 – Ato continuo será procedida a abertura do envelope referente à HABILITAÇÃO (n.º 01).

6.7 – Não havendo qualquer dúvida quanto à HABILITAÇÃO – envelope n° 01 e estando todos os proponentes de acordo, o Envelope n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS será aberto de imediato.

6.8 - Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para análise dos documentos e propostas, em reunião específica e/ou diligenciar sobre aspectos relacionados com a TOMADA DE PREÇOS, registrando-se o fato em ata.

6.9 – Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os envelopes referentes à Propostas de Preços (n.º 02) lacrados, devidamente rubricados ficará sob a guarda da Comissão até a sua abertura em outra reunião, cuja data deverá ser indicada na Ata lavrada na oportunidade, ou através de comunicação eletrônica para o e-mail indicado pela Empresa no CRC do Munícipio, devendo a Empresa acompanhar as notificações feitas pela Comissão de Licitação.

6.10–Após examinada a documentação contida no Envelope (n.º 01), serão relacionadas as proponentes julgadas inabilitadas, às quais serão devolvidos os Envelopes (n.º 02), desde que não tenha havido recurso, fato a ser registrado na respectiva Ata, ou, se ocorrida a medida recursal, após a sua denegação.

6.11–Na data previamente estabelecida e na presença dos proponentes habilitados que comparecerem à reunião, a Comissão fará a abertura do envelope (n.º 02).

6.12–Qualquer declaração, contestação ou impugnação apresentada pelos proponentes, deverá constar das respectivas Atas, as quais deverão ser, obrigatoriamente, assinadas pelos membros da Comissão e representantes legais e procuradores presentes. Ocorrendo recusa à assinatura por qualquer proponente, tal fato deverá ser registrado em Ata.

6.13 - A presente TOMADA DE PREÇOS será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da lei 8.666/93 e demais critérios estabelecidos neste edital.

7. CLAUSULA SÉTIMA - DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

7.1. As impugnações ao ato convocatório serão recebidas em até 2 (dois) dias úteis conforme disposto no art. 41 e seus parágrafos da Lei 8.666/93, que deverá ser protocolado no Setor de Protocolo Geral do Município (Rua Rio Branco, nº 478-centro-São Jerônimo/RS- TEL- 51 3651 1008), no horário das 9 horas as 12 horas e das 13 horas as 15 horas.

7.2.  Os licitantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação do ato ou da lavratura da ata, poderão recorrer ou representar, conforme o caso, das decisões da comissão julgadora ou do Prefeito Municipal, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93.

7.3. Caso haja interesse em recursar, os interessados poderão apresentar o recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia subseqüente à realização do certame, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos,  que deverá ser protocolado no Setor de Protocolo Geral do Município (Rua Rio Branco, nº 478-centro-São Jerônimo/RS- TEL- 51 3651 1008), no horário das 9 horas as 12 horas e das 13 horas as 15 horas.

8. CLAUSULA OITAVA - DO JULGAMENTO:

8.1 - Será considerada vencedora a proposta que ofereça o MENOR PREÇO GLOBAL.

8.1.1 – A Licitante deverá informar na proposta os valores unitários (material e mão de obra), que compõe o valor global do item.

8.1.2 – Havendo divergência entre os valores unitários e o valor total propostos, prevalecerá o primeiro, sendo considerado para fins de julgamento  a soma dos valores unitários apresentados.

8.1.3 – Quando o proponente for COOPERATIVA, a Comissão considerará para fins de julgamento, o valor cotado pela COOPERATIVA, contemplados neste valor o preço e os custos da COOPERATIVA, aplicando o percentual de 15% (quinze por cento). Exclui-se, desta forma, os valores referentes a equipamentos e materiais fornecidos ou utilizados na prestação dos serviços, posto que não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA,  5.1 § 1º É licita a contratação de genuínas Sociedades Cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluído no rol inserido nas alíneas  “a” a “s” da clausula 1ª e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação as cooperativas, seja em relação ao tomador do serviço, devendo ser juntada , na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos associados. Esclarecem que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza. Disponível no endereço www.saojeronimo.rs.gov.br

8.2 – Critério de Desempate:

8.2.1.Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 5.2.8, deste edital.

8.2.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

8.2.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

8.2.4.Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.2.8 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

8.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 5.2.8 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

8.4. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

8.5. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a Comissão Permanente de Licitações,  depois de obedecido o disposto no Parágrafo 2º do Art. 45º e Parágrafo 2º do Art. 3º da lei n.º 8666/93, fará a classificação por sorteio entre os proponentes empatados, em sessão pública, para a qual serão convocados todos os licitantes, podendo ser na mesma sessão ou mediante prévia convocação de todos os proponentes, conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 45, da Lei 8.666/93 e alterações.

8.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e as exigências contidas neste Edital.

8.7 -No caso de desclassificação de todas as propostas, serão convocados os participantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas, em obediência do Artigo 48, da Lei 8.666/93 e alterações.

8.8 - Não será levada em consideração, para efeito de julgamento, a proposta que contenha vantagem não prevista no Edital.

8.9 - A Comissão Permanente de Licitação, após proceder ao julgamento da presente licitação, submeterá à análise jurídica, com vistas à homologação do objeto da licitação, observados os respectivos prazos recursais.

8.10- Consoante reza a Lei 8.666/93 e alterações, a Administração, caso tenha conhecimento posterior ao julgamento da licitação, sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade da proponente vencedora, através de despacho fundamentado, poderá, a seu interesse, desclassificá-la da presente licitação, sem que caiba à mesma o direito à indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.11 - A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após homologação e as intimações dos respectivos atos serão procedidas nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e alterações.

9. CLAUSULA NONA - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

9.1 - Decorrido o prazo para interposição de recurso ou julgado o mesmo, a Comissão de Licitação encaminhará o processo ao Prefeito Municipal para deliberação quanto a Adjudicação e homologação.

9.2 - Após adjudicação e homologação, a Administração de São Jerônimo/RS convocará a vencedora, por meio de notificação através de e-mail, para assinatura do termo de contrato no prazo de 03 dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período na forma do § 1º do art. 64 da Lei n.º 8.666/93.

9.3 - É facultado à Prefeitura de São Jerônimo, quando o primeiro convocado não retirar a ordem de fornecimento, nas condições e prazos estabelecidos, sem prejuízo às penalidades ao primeiro convocado, convocar o segundo classificado e assim sucessivamente, até exaurir-se a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o presente processo licitatório consoante prevê a Lei 8.666/93.

9.3.1 – Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato a Administração aplicará multa no valor de 10% (dez por cento) do contrato e mais suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 02 (dois) anos.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 - O PAGAMENTO será efetuado de acordo com medições realizadas e emissão de laudo técnico firmado por técnicos da Prefeitura de São Jerônimo/RS, atendidas as especificações técnicas do Edital, e na exata proporcionalidade dos trechos efetivamente cumpridos, em conformidade com o Livro Diário de Obra, cuja cópia deverá acompanhar o boletim de medição.

10.2 - Caso ocorra devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fruirá a partir de sua reapresentação.

10.3 - O valor da nota fiscal, deverá ser o correspondente a quantidade de R$ (reais) propostos na data de abertura. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela proponente vencedora, não sendo aceita fatura de terceiros.

10.3.1 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela Proponente Vencedora em nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO/RS - Rua Coronel Soares de Carvalho, 558. CNPJ 88.117.700.0001-01.

10.3.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá conter em seu corpo o nome do Banco, Agência e número da Conta, a qual será efetuado o depósito pela Prefeitura Municipal de São Jerônimo/RS;

10.4 - A proponente vencedora, NO QUE COUBER E RESPEITADAS AS EXCEÇÕES LEGAIS, deverá preencher a fatura, destacando os valores correspondente a 11% (onze por cento) para a Seguridade Social, consoante disposições da Lei 9.711 de 20/11/1998 e Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, Lei Complementar n° 116 correspondentes ao ISS e Leis 10.833 e 10.925 correspondentes ao COFINS, PIS e CSLL. O pagamento será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos fiscais:

a) Cópia das Guias de Recolhimento da Previdência Social – GRPS e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, devidamente quitadas, relativas ao mês da última competência vencida.

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA ORDEM INICIAL

11.1. O Munícipio de São Jerônimo/RS, através de Servidor Municipal nomeado para fiscalizar a obra, emitirá uma ordem de início para os serviços.

11.2 A Ordem de Início da obra está condicionada a autorização de início de obra pela Caixa Econômica Federal;

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

12.1-O contrato a ser firmado terá o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias   para execução do objeto, a contar da emissão da ordem e início, emitida pelo Munícipio, atendendo as normas vigentes, não cabendo quaisquer prorrogações, salvo motivos devidamente justificados e aceitos pela Secretaria Municipal de Obras, obedecidas as condições de execução estabelecidas nas especificações técnicas, parte integrante deste edital.

##### 13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DO OBJETO E GARANTIA CONTRATUAL

13.1. O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante o que dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso.

12.2. Caberá ao proponente vencedor na assinatura do contrato a prestação de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor contratado, numa das modalidades previstas no Parágrafo I do Artigo 56 da Lei 8.666/93.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita as sanções previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa:

- Advertência;

- Multa, nos moldes do subitem 14.4 e seguintes;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 14.8;

- Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 14.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade;

14.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato celebrado.

14.4. A multa aplicável será de:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 14.4;

- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho;

- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho.

14.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

14.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

14.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

14.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

- Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

- Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

- Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação;

- For multada, e não efetuar o pagamento.

14.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 14.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.

14.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

14.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 14.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 14.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação.

15 - CLAUSULA DÉCIMA QUINTA-  DAS CONDIÇÕES GERAIS:

15.1. A apresentação da (s) proposta (s) consiste na aceitação plena e total de todas as condições e exigências do presente Edital.

15.2 - Consideram-se como partes integrantes do edital a Proposta de Preço vencedora, seus anexos, bem como os demais elementos (anexos do edital) concernentes à presente licitação e que serviram de base ao presente processo licitatório.

15.3 - Dos atos praticados pela Administração caberá recurso na forma do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:

15.3.1 - Habilitação ou inabilitação do proponente;

15.3.2 - Julgamento das propostas;

15.3.3– Anulação ou revogação da licitação;

15.3.4 - Rescisão do contrato ou documento equivalente, a que se refere o artigo 79, inciso I da Lei 8.666/93;

15.3.5 - Aplicação das penalidades.

15.4 - Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93, são assegurados os direitos previstos no artigo 80, incisos I a IV, parágrafo 1º a 4º, da Lei citada.

15.5. As penalidades previstas neste Edital serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas em Lei.

15.6.Reparação por perdas e danos, sem prejuízos das penalidades previstas neste título.

15.7. A Prefeitura de São Jerônimo/RS, a seu exclusivo critério, poderá solicitar do proponente vencedor, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão da contratação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contratado, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

15.8 - Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16- CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

0900 Secretaria Municipal de obras, Logist. E Transporte; 0901 Secretaria de obras e Órgãos auxiliares; 1013 Pavimentação de Vias Urbanas; 449051/0001 Obras e Instalações; 288 Código Reduzido

0900 Sec. Municipal de Obras, Logist. E Transporte; 0901 Secretaria de obras e Órgãos auxiliares; 1013 Pavimentação de Vias Urbanas; 449051/1116 Obras e Instalações; 289 Código Reduzido

17- CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DAS OBRIGAÇÕES:

17.1- A CONTRATADA compromete-se

- Manter na obra, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, 01 placas de identificação da obra;

- Garantir o início dos serviços, em até cinco dias a contar da Ordem de início, após a assinatura do presente Contrato;

- Substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa ou empregado cuja permanência no local da execução do objeto da licitação seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

- Refazer, as suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em desobediência às Normas Técnicas vigentes;

- Remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, proveniente da obra ou serviço objeto da presente licitação;

- Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho;

- Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da contratante, devendo as instalações serem submetidas à aprovação desta;

- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execução de obra ou serviço objeto deste Edital;

- Durante a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela contratada à contratante, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente, por meio do fiscal da obra ou preposto, indicado pelo órgão ou entidade promotora da licitação.

- Assumir total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que por ventura venham a incidir sobre o objeto contratual;

- Responsabilizar-se pelos danos que causar à Prefeitura de São Jerônimo/RS ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando a Prefeitura de São Jerônimo/RS de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

- Cumprir a determinação constitucional, prevista no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos)

- Apresentar à FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JERÔNIMO, no momento da contratação, a  A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica)– Lei Federal n° 6.496/77 ou RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica) com comprovação de pagamento da execução das obras e serviços no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar do recebimento da ordem de início

- Providenciar matricula da obra junto ao INSS.

- A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectados impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

- Manter o livro de ocorrências, “Diário da Obras”, para fins de registros pertinentes o objeto executado.

- Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como, dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.

17.2 – Compete a Contratante:

- Efetuar pontualmente o pagamento dos valores devidos, mediante entrega dos serviços em consonância com os índices técnicos estabelecidos no edital de licitação;

- Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos;

- Fiscalizar a execução da obra.

18. –CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA RESCISÃO

18.1.Será rescindido o presente contrato, garantido o contraditório e ampla defesa, sem direito à indenização de qualquer espécie, por parte do MUNICÍPIO, quando a contratada;

- Não cumprir regularmente qualquer das obrigações deste Contrato, especificações, projetos ou prazos;

- Subcontratar, sem autorização prévia e escrita da contratante, transferir ou ceder, parcial ou totalmente o Contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;

- Executar trabalhos com imperícia técnica;

- Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;

- Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias consecutivos;

- Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

- Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé;

- Atrasar injustificadamente o início das obras.

##### 19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Do Regime de Execução

A Contratação deu-se na modalidade de Tomada de Preços, sob o regime de execução indireta do tipo menor preço global

20 - CLÁUSULA VIGÉSIMA – Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo/RS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias.

20. O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Administração da Prefeitura Municipal de São Jerônimo, na Rua Cel. Soares de Carvalho, 558, Fone/Fax (51)3651-1744 Ramal 228, de segunda a sextas-feiras no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h, e no endereço eletrônico www.saojeronimo.rs.gov.br  e-mail licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br    .

20.1. ANEXOS: Anexo I -Modelo Proposta // Anexo II –Declaração de Idoneidade // Anexo III – Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público// Anexo IV- Declaração de Cumprimento com disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal // Anexo V - Declaração de ME/EPP // Anexo VI

Atestado de Visita Técnica // Anexo VII – Credenciamento // Anexo VIII - Minuta do contrato.

São Jerônimo, 22 de fevereiro de 2018.

ALESSANDRA S. SOARES AZZI ARAUJO

SECRETARIA DE GOVERNO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Aline Grandini Jarces

Secretária de Adm. e Infraestrutura

ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM

EXAMINADOS E   APROVADOS PELA

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

____________________________

JOÃO ANTONIO DIAS ÁVILA

OAB - 91.881

ANEXO I-

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

| TOMADA DE PREÇOS N.º ........./2019 | DATA: .............. | HORÁRIO: .......... horas |
| --- | --- | --- |
| Razão social: |
| Endereço: |
| Município: Estado: |
| CNPJ/MF: Ins. Estadual: |
| Fone: Fax: CEP.: |
| E-mail: |
| 1 – PROPOSTA DE PREÇO 1.OBJETO: Contratação de mão de obra com fornecimento de material, em regime de execução por empreitada global, para realização de ações de infraestrutura urbana – pavimentação e microdrenagem no Município de São Jerônimo – Rua Manoel José da Silva, Bairro Bandeira Branca – Pavimentação asfáltica, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, conforme convênio SINCOV n. 856559/2017 – Operação n. 1.041.491-43/2017/MCIDADES/CAIXA, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia em anexo. VALOR GLOBAL DA OBRA: R$ ____________(__________). VALOR MATERIAL: R$ __________________(____________). VALOR MÃO-DE-OBRA: RS________________(____________) |
| 1.2- Deverá acompanhar a proposta o detalhamento do BDI, Cronograma físico financeiro, planilha orçamentária geral e por trechos do projeto executivo, detalhamento do índice do BDI, com parâmetros utilizados. |
| 2 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da abertura da Proposta de Preço. |
| 3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital. |
| 4 . INICIO DA OBRA: Conforme Edital. |
| 5. GARANTIA DA OBRA: 05 (CINCO) ANOS. |
| 6 – DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) oferecido para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. |
| 7 – Se vencedora da licitação, assinará o termo de contrato na qualidade de __________________ o(a) Sr.(a)_______________________________________ portador(a) do CPF Nº __________________, RG N.º_____________ será responsável técnico pela execução dos serviços o Sr.(a)___________________________ CREA Nº __________________. |
| , de de 2019. |
| (local) (data) |
|  | DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL- |  |
|  | Nome: |  |
|  | RG: |  |

## ANEXO II

### D E C L A R A Ç Ã O

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _______________________________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processos n° 175/19, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

....................... de .....................................  de 2019.

________________________________

#### Ass. do Repres. Legal

ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _________________________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n° 175/19, na modalidade TOMADA DE PREÇOS n 002/19, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa,  empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

São Jerônimo, ............ de .............................  de 2019.

________________________________

#### Ass. do Repres. Legal

ANEXO IV

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa _____________________________________________________________________, cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do Artigo sétimo da Constituição Federal de 05/10/1988.

Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

Ressalva:

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

__________, _______.de _______________________.de 2019.

_______________________________

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente

ANEXO – V

D E C L A R A Ç Ã O DE ME/EPP

________________(RAZÃO SOCIAL)__________________, inscrita no CNPJ nº __________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _______(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)___, CPF ______(Nº DO CPF)______, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO, na modalidade Tomada de Preços Nº 0../19, que enquadra-se na categoria: _____(MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA)_____ e que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Data .................................................

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Ou contador

ANEXO VI

## ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

## (Apresentação obrigatória)

DEVERÁ SER ELABORADO EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA

Dentro do Envelope n° 01

EMPRESA: .......................................................................................................................

RESPONSÁVEL PELA VISITA: ............................................................................................

QUALIFICAÇÃO: .............................................................................................................

CREA Nº ..................................

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

Atesto que nesta data a empresa identificada efetuou a visita técnica ao local das obras e serviços a serem contratados, tendo plena ciência das condições locais.

As dúvidas serão remetidas por escrito, e dirigidas ao Engenheiro Civil CREA/RS nº 109.429, César Ávila de Souza, Rua coronel Soares de Carvalho, nº 558, São Jerônimo – RS –CEP 96700-000, fone 051-3651-1670, ramal 225.

São Jerônimo,  ___ de ___________ de 2019.

PREFEITURA SÃO JERÔNIMO	                            			 ENG./ ARQUIT. RESPONSÁVEL

(CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO)  			 	             (ASS./ CARIMBO DA EMPRESA)

ANEXO VII–

C R E D E N C I A M E N T O

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr(a). _______________________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade, RG nº ________________________, CPF_________________, endereço residencial_________________, Telefone ____________, email___________________, para  participar do procedimento licitatório que consistente na Tomada de Preços nº. 0../19 podendo praticar todos os interesses da representada, inclusive os poderes de negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

_______________ ______ de _______________ de 2019

___________________________________________________

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

ANEXO VIII

FORMULÁRIO PARA CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES PARA LICITAÇÕES

Estando nossa empresa interessada em participar de licitações para esta Prefeitura, vimos pelo presente solicitar o registro da mesma no Cadastro de Fornecedores. Para tanto, com os respectivos comprovantes anexos, declaramos o seguinte:

Nome ou razão social da Empresa:_______________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________________________________

CNPJ:______________________________Bairro:___________________________________________________

Cep:________________Cidade:_____________________________________________UF: _________________ Fone/Fax:___________________________ E-mail e/ou site: ______________________________________________

Pessoa para contato:____________________

DOCUMENTOS ANEXOS:

- Ato constitutivo da empresa (Contrato Social, Estatuto de S/A, Registro Comercial), e suas alterações, se houver;

- Prova de inscrição Estadual e/ou Municipal ( DIC, FID, Alvará de Licença);

- Cédulas de identidade dos responsáveis legais (constantes no ato constitutivo da empresa ou eleitos em assembléias);

- Balanço Patrimonial e DRE do último exercício social, podendo ser aceitas as demonstrações do penúltimo exercício social, somente até 4 meses do encerramento do último, tendo-se por referência a data prevista no contrato ou estatuto social ou registro comercial, para elaboração das demonstrações contábeis anuais. O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo deverão ser apresentados na FORMA DA LEI, isto é, com o devido REGISTRO na JUNTA COMERCIAL, Termo de Abertura e Termo de Encerramento;

- Comprovante de registro ou inscrição na entidade profissional competente (conselhos regionais). No caso de Obras ou serviço de Engenharia a empresa deverá ser registrada no CREA;

- Declaração com base no art. 27º Inciso V da Lei 8666/93, atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

- Um atestado de capacidade técnica (no caso de obras ou serviços de engenharia, os atestados deverão estar registrados no CREA);

- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CNPJ (emitido via Internet);

- Certidões negativas de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (incluindo INSS); certidão negativa Estadual; certidão negativa Municipal; certificado de regularidade do FGTS; certidão negativa de Débitos Trabalhistas; certidão negativa de Falência ou Concordata

OBS: OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR NO PRAZO DE VALIDADE DE 90 DIAS A CONTAR DE SUA EMISSÃO.

Nestes termos, pede deferimento.

____________________, _______de __________________de ________.

Carimbo e assinatura:__________________________________________

OBSERVAÇÕES:

- Preencher este formulário e entregar junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de São Jerônimo, Rua Cel Soares de Cravalho, 558 – no horário das 10h às 12:00h e das 13:30h às 16:00;

- Apresentar cópias e originais, ou cópias autenticadas em cartório de todos os documentos acima listados. NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS EM FAX;

- Os documentos que não mencionarem data de validade, devem estar datadas não mais de 90 dias, pois ficará sendo o seu prazo;

- A Prefeitura não se responsabiliza por atraso de correio ou serviço de entrega, por documentação incompleta, incorreta ou vencida que receber ou entrega em Departamento diferente que o indicado no item 1;

- Para Tomada de Preços, só terão validade cadastros feitos até três dias úteis antes da abertura da Licitação,

- Sobre o CRC (Certificado de Registro Cadastral): estará pronto após cinco dias úteis da entrega dos documentos; a cada vencimento de algum documento, a empresa deverá levá-lo, atualizado, até o Departamento de Compras, sendo que o cartão terá validade de 1 ano, e após esse período, a empresa deverá entregar novamente toda a documentação, no Departamento de Compras, para o recadastramento e emissão de CRC com data atual.

FICHA DE CADASTRO

(    ) CADASTRO DE FORNECEDORES		(   ) RENOVAÇÃO DE CADASTRO

1. CNPJ:

2. RAZÃO SOCIAL:

3. NOME FANTASIA:

4. INSCRIÇÃO ESTADUAL:

5. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

6. CAPITAL SOCIAL:

7. NOME DOS SOCIOS: 						CPF:

8. NOME DOS SOCIOS: 						CPF:

9. NOME DOS SOCIOS: 						CPF:

10.NOME DOS SOCIOS: 						CPF:

11. SOCIO (S) ADMINISTRADOR (ES):				CPF:

12. RESUMO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS:

## ANEXO IX

## MINUTA DE CONTRATO N.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO/S, inscrita no CNPJ sob no 88.17.700/0001-01, com sede na Rua Coronel Soares de Carvalho, 558 nesta Capital, representada pelo Prefeito Municipal EVANDRO AGIZ HEBERLE, doravante designada CONTRATANTE e de outro lado a empresa _____________ inscrita no CNPJ sob o no _________ com sede na _____________, neste ato representada por doravante designada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Obras, decorrente da Tomada de Preços n.º .../2019, e seus Anexos, obedecendo o disposto na Lei 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

Contratação de mão-de-obra ............

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço e Condições de Pagamento

A Prefeitura Municipal de São Jerônimo/RS pagará à CONTRATADA, pelos serviços, objeto deste instrumento, a importância total de R$ _______ (___________), equivalente a R$ ___________(________________) de mão-de-obra e R$ ______________(____________________) de material_______________________(_____________________), de acordo com medições realizadas e emissão de laudo técnico firmado por técnicos da Prefeitura de São Jerônimo, atendidas as especificações técnicas do Edital, e na exata proporcionalidade dos trechos efetivamente cumpridos, em conformidade com Livro Diário de Obra, cuja cópia deverá acompanhar o boletim de medição.

2.2. A emissão, por técnicos da Prefeitura de São Jerônimo/RS, do Laudo de Conclusão da Obra, ficará condicionado, além da correta confecção dos serviços contratados, à medição feita.

2.3. A apresentação dos serviços contratados em divergência com as exigências técnicas estabelecidas, impedirá a elaboração do laudo Conclusivo e o devido pagamento, até que sejam devidamente sanadas. Havendo demora excessiva e injustificada em corrigir as eventuais falhas, a Contratante poderá efetuar o pagamento, mediante as correspondentes deduções pelos serviços não executados ou executados inadequadamente.

2.4. A CONTRATADA, NO QUE COUBER E RESPEITADAS AS EXCEÇÕES LEGAIS, deverá preencher a fatura, destacando os valores correspondente a 11% (onze por cento) para a Seguridade Social, consoante disposições da Lei 9.711 de 20/11/1998 e Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, Lei Complementar n° 116 correspondentes ao ISS e Leis 10.833 e 10.925 correspondentes ao COFINS, PIS e CSLL. O pagamento será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal Fatura após a execução dos serviços, e de sua aceitação pela Prefeitura de São Jerônimo. Deverá constar expresso na Nota Fiscal o número e título do

b) Cópia das Guias de Recolhimento da Previdência Social – GRPS e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, devidamente quitadas, relativas ao mês da última competência vencida, acompanhadas das cópias da CTPS (Carteiras de Trabalho e Previdência Social) dos respectivos empregados.

2.5. Somente será realizado o pagamento referente à cada etapa após a COMPLETA CONCLUSÃO da mesma, não sendo antecipado o pagamento de serviços integrantes de etapas não concluída, ou realizadas antecipadamente ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, salvo prévia e expressa concordância da Administração.

2.6 A CONTRATADA se compromete a entregar os serviços no prazo estipulado de ..........., a contar da Ordem de início, após a data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações da Contratada

A CONTRATADA compromete-se:

3.1.Emissão de ART ou RRT referente a execução da obra.

3.2. Manter na obra, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, 01 placas de identificação da obra;

3.3. Garantir o início dos serviços, em até cinco dias a contar da Ordem de início após a assinatura do presente Contrato.

3.4.  Substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa ou empregado cuja permanência no local da execução do objeto deste contrato seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

3.5. Refazer, as suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em desobediência às Normas Técnicas vigentes;

3.6. Remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, proveniente da obra ou serviço objeto do presente contrato;

3.7. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho;

3.8. Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da contratante, devendo as instalações serem submetidas à aprovação desta;

3.9. Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execução de obra ou serviço objeto deste Edital;

3.10. Durante a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela contratada à contratante, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente, por meio do fiscal da obra ou preposto, indicado pela contratante.

3.11. Assumir total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que por ventura venham a incidir sobre o objeto contratual;

3.12. Responsabilizar-se pelos danos que causar à Prefeitura de São Jerônimo/RS ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando a Prefeitura de São Jerônimo/RS de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

3.13.Cumprir a determinação constitucional, prevista no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos)

3.14. Apresentar à FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JERÔNIMO A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica)– Lei Federal n° 6.496/77 ou RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica) na execução das obras e serviços no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar do recebimento da ordem de início.

3.15. Providenciar matricula da obra junto ao INSS.

3.16. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectados impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

3.17 Manter o livro de ocorrências, “Diário da Obras”, para fins de registros pertinentes o objeto executado.

CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações da Prefeitura de São Jerônimo/RS:

4.1. Efetuar pontualmente o pagamento dos valores devidos, mediante entrega dos serviços em consonância com os índices técnicos estabelecidos neste contrato;

Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos;

CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão

Será rescindido o presente contrato, garantido o contraditório e ampla defesa, sem direito à indenização de qualquer espécie, por parte do MUNICÍPIO, quando a contratada;

- Não cumprir regularmente qualquer das obrigações deste Contrato, especificações, projetos ou prazos;

- Subcontratar, sem autorização prévia e escrita da contratante, transferir ou ceder, parcial ou totalmente o Contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;

- Executar trabalhos com imperícia técnica;

- Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;

- Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias consecutivos;

- Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos;

- Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé;

- Atrasar injustificadamente o início das obras.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES:

6.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita as sanções previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa:

- Advertência;

- Multa, nos moldes do subitem 6.4 e seguintes;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 6.8;

- Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 6.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade;

6.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato celebrado.

6.4. A multa aplicável será de:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 6.4;

- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho;

- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho.

6.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

6.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

6.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

6.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

- Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

- Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

- Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação;

- For multada, e não efetuar o pagamento.

6.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 6.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.

6.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

6.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 6.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 6.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Disposições Gerais

7.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões no objeto deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do Artigo 65 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

### 7.2. Qualquer alteração ou modificação nos termos contratados se fará mediante assinatura de um novo Aditivo ao Contrato obedecido as limitações da Legislação vigente a época da alteração.

7.3. Qualquer alteração do Contrato, somente se dará nos termos do Artigo 65 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, se houver.

7.4.Em caso de eventual aceitação, que deverá se dar previamente e por escrito pela Administração nos casos de subempreitada, “se responsabilizando igualmente a empresa Contratada, nos casos de subcontratação, pela perfeição da prestação executada”, para executar parte da obra, o subempreiteiro deverá ter a mesma qualificação técnica da CONTRATADA e cumprir as mesmas obrigações legais. A expedição de certidão pela execução da obra será feita em nome de quem efetivamente realizar os serviços.

7.5 – A fiscalização da obra será efetuada pela Prefeitura Municipal de São Jerônimo, através de seus técnicos e/ou por consultoria a ser determinada por ela, que nomeará um Fiscal para acompanhar os serviços, emitindo a respectiva ART que integrará uma única Ordem de Início e Recebimento Provisório e Definitivo. As medições deverão ser assinadas pelo Fiscal da Obra designado que coordenará a parte técnica e, administrativamente, pela Secretaria de Planejamento.

7.6- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRANTE, conforme art. 70 da Lei 8666/93.

7.7. Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

7.8. O recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do objeto.

7.9.  A inadimplência da empresa vencedora quanto à entrega da obra, bem como no que diz respeito à qualidade do mesmo, possibilitará à Administração suspender pelo período máximo de 02 (dois) anos ou emitir Declaração de Inidoneidade para a participação da empresa em futuras licitações, sem prejuízo dos demais procedimentos judiciais e administrativos cabíveis.

7.10 – A Prefeitura Municipal de São Jerônimo se reserva no direito de providenciar vistas ao processo e cópia das suas peças em até 24 horas do recebimento do protocolo contendo a solicitação, mediante prévio agendamento entre o Departamento de Licitações e a empresa interessada.

7.11 – Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo a seus documentos e registros contábeis.

# CLÁUSULA OITAVA – Da Vigência do Contrato

8.1 – EXECUÇÃO:

O presente contrato terá o prazo de .................... para execução do objeto, a contar da ordem e início, mediante assinatura deste instrumento, não cabendo quaisquer prorrogações, salvo motivos devidamente justificados e aceitos pela Secretaria de ......................, obedecidas as condições de execução estabelecidas nas especificações técnicas, parte integrante deste edital.

8.2 – GARANTIA DO OBJETO:

O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante o que dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso.

CLÁUSULA NONA – Da Garantia Contratual

Consoante o disposto no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA deverá providenciar garantia da execução deste Contrato no valor de R$ ______ (________), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA desde já se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, mantendo-o em compatibilidade com o percentual estabelecido no caput, completando o respectivo valor caso necessário.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída após o término do prazo de garantia do presente Contrato, desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas.

##### CLAUSULA DÉCIMA – Da Dotação Orçamentária:

A despesa desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária:

0900 Secretaria Municipal de obras, Logist. E Transporte; 0901 Secretaria de obras e Órgãos auxiliares; 1013 Pavimentação de Vias Urbanas; 449051/0001 Obras e Instalações; 288 Código Reduzido

0900 Sec. Municipal de Obras, Logist. E Transporte; 0901 Secretaria de obras e Órgãos auxiliares; 1013 Pavimentação de Vias Urbanas; 449051/1116 Obras e Instalações; 289 Código Reduzido

##### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – Do Regime de Execução

A Contratação deu-se na modalidade de Tomada de Preços, sob o regime de execução indireta do tipo menor preço global.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da fiscalização

Ficará a cargo da Secretaria de ................., através do Servidor Municipal................. a fiscalização da obra para praticar os demais atos inerentes à perfeita execução do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo/RS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias.

São Jerônimo,      de               de  201...

Pela Prefeitura de São Jerônimo:

Pela CONTRADADA:

## TESTEMUNHAS: